Plan global del proyecto NautilusTrader + IBKR Paper

Hoja de ruta de trabajo, estado actual y tareas por fase

Fecha: 29/06/2026  |  Entorno: TWS paper, sin Docker

Objetivo global: construir una base de trading paper con NautilusTrader e Interactive Brokers que permita trabajar a dos personas, probar estrategias, registrar resultados y reducir riesgos antes de pensar en real.

# 1. Estado actual

| Area | Estado | Que significa |
| --- | --- | --- |
| Entorno local | Hecho | Proyecto con entorno Python, uv y NautilusTrader instalado con soporte IBKR. |
| Docker | Descartado | El flujo queda basado en TWS/IB Gateway local, sin contenedores. |
| TWS paper | Hecho | API socket activada en puerto paper 7497 y cuenta demo validada. |
| Conexion IBKR | Hecho | El script de conexion ya ha devuelto cuenta, posiciones y ordenes abiertas. |
| Primera orden paper | Hecho | Se ejecuto una compra paper de 1 AAPL como prueba controlada. |
| Documentacion | En curso | Hay README, guia de colaboracion y manual basico de TWS. |
| Estrategias | Pendiente | Todavia no hay estrategia NautilusTrader automatica ni backtest. |
| Logs y control | Pendiente | Aun falta registrar ordenes, ejecuciones, errores y resultados de forma limpia. |

# 2. Orden global recomendado

Cerrar la base del proyecto: estructura, README, .env.example y Git.

Anadir seguridad paper-only y limites basicos antes de nuevas ordenes.

Crear logs de ordenes, ejecuciones, conexiones y errores.

Mejorar las herramientas manuales: comprar, vender, revisar posicion, revisar ordenes y consultar datos.

Crear una primera estrategia minima en NautilusTrader.

Preparar un backtest sencillo antes de operar una estrategia en paper.

Ejecutar paper trading controlado con tamanos pequenos y revision posterior.

Formalizar el trabajo de dos personas con ramas, revisiones y configuracion local separada.

Regla de trabajo: no saltar a estrategias complejas hasta tener seguridad, logs y comprobaciones. La prioridad es que el sistema sea entendible, repetible y revisable.

# 3. Detalle por punto

## Punto 1 - Base del proyecto y Git

Objetivo: Dejar el proyecto ordenado para que dos personas puedan trabajar sin pisarse configuraciones.

### Tareas

Confirmar carpetas: scripts, strategies, config, logs, data y docs.

Mantener .env privado y .env.example como plantilla compartible.

Inicializar Git si aun no esta inicializado.

Crear rama estable main y ramas de trabajo por persona.

Actualizar README con comandos basicos y flujo de instalacion.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Repositorio limpio, documentado y preparado para compartir codigo sin compartir credenciales. | Un segundo ordenador puede clonar el repo, crear su .env y ejecutar los checks basicos. |

## Punto 2 - Seguridad paper-only

Objetivo: Evitar errores antes de enviar mas ordenes desde codigo.

### Tareas

Bloquear cualquier cuenta que no empiece por DU salvo permiso explicito.

Exigir flags de confirmacion para transmitir ordenes.

Poner limite maximo por orden y limite de simbolos permitidos para pruebas.

Dejar whatIf como modo por defecto.

Mostrar resumen claro antes de enviar: cuenta, simbolo, lado, cantidad y tipo.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Capa de seguridad reutilizable por todos los scripts. | Una orden no se transmite si falta confirmacion, si la cuenta no es paper o si supera limites. |

## Punto 3 - Logs y trazabilidad

Objetivo: Saber exactamente que se pidio, que acepto IBKR y que se ejecuto.

### Tareas

Crear logs/orders.csv para solicitudes de orden.

Crear logs/executions.csv para ejecuciones recibidas.

Crear logs/connection_checks.log para diagnostico.

Guardar timestamp, cuenta, client_id, simbolo, lado, cantidad, tipo, estado y mensaje de error.

Asegurar que logs locales no se suben a Git.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Registro basico de operaciones y revisiones. | Despues de una prueba se puede reconstruir que paso sin depender solo de TWS. |

## Punto 4 - Herramientas manuales

Objetivo: Tener comandos simples para operar y revisar sin tocar el codigo cada vez.

### Tareas

Crear comando de compra/venta con parametros claros.

Crear comando para ver posiciones actuales.

Crear comando para ver ordenes abiertas.

Crear comando para consultar ultimo precio, bid/ask y datos basicos.

Anadir mensajes de salida entendibles para una persona no tecnica.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Kit de comandos para pruebas paper manuales. | Puedes comprar, vender, comprobar posicion y revisar ordenes desde terminal con comandos consistentes. |

## Punto 5 - Primera estrategia minima

Objetivo: Validar el flujo de estrategia sin buscar rentabilidad todavia.

### Tareas

Crear una estrategia simple y controlada.

Definir instrumento inicial, por ejemplo AAPL o IBKR.

Evitar duplicar compras si ya existe posicion.

Registrar decisiones: por que entra, por que no entra y que orden envia.

Ejecutarla primero en modo simulacion o paper muy pequeno.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Primera estrategia NautilusTrader ejecutable. | La estrategia toma una decision, envia o no envia orden y deja log de todo. |

## Punto 6 - Backtest

Objetivo: Probar ideas con datos historicos antes de dejarlas operar en paper.

### Tareas

Definir fuente de datos historicos.

Crear un backtest minimo con comisiones y tamano pequeno.

Guardar resultados: operaciones, P&L, drawdown y numero de trades.

Comparar la logica esperada contra el resultado.

Descartar estrategias que no pasen una prueba minima.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Pipeline de backtest basico. | Antes de paper trading hay un resultado historico revisable. |

## Punto 7 - Paper trading controlado

Objetivo: Ejecutar la estrategia en paper con riesgo limitado y revision diaria.

### Tareas

Empezar con 1 accion o tamano minimo.

Ejecutar solo en horarios definidos.

Revisar TWS, logs y posiciones despues de cada prueba.

Cerrar posiciones si la prueba termina o algo queda abierto sin querer.

Documentar resultado y cambios necesarios.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Rutina repetible de prueba en paper. | Cada ejecucion puede revisarse y repetirse sin dudas sobre que paso. |

## Punto 8 - Trabajo de dos personas

Objetivo: Permitir que cada persona desarrolle desde su ordenador, rama y datos propios.

### Tareas

Crear ramas separadas por persona o tarea.

No compartir .env, credenciales ni logs privados.

Usar client_id diferente si se conecta al mismo TWS.

Fusionar cambios solo despues de revisar.

Mantener main como version estable.

| Resultado esperado | Criterio para darlo por terminado |
| --- | --- |
| Flujo de colaboracion estable. | Cada uno puede probar con su configuracion sin afectar al otro. |

# 4. Lo que no haria todavia

No pasaria a cuenta real.

No ejecutaria estrategias automaticas sin logs.

No abriria muchos simbolos a la vez.

No mezclaria pruebas de dos personas sobre el mismo client_id.

No subiria .env, logs privados ni capturas con cuenta visible.

# 5. Primer bloque de trabajo inmediato

| Orden | Trabajo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar estructura y Git | Proyecto base preparado para colaborar. |
| 2 | Seguridad paper-only | Ordenes bloqueadas si no cumplen reglas. |
| 3 | Logs | Cada prueba deja rastro en archivos locales. |
| 4 | Comandos manuales | Comprar, vender y revisar estado desde terminal. |
| 5 | Estrategia minima | Primer flujo automatico pequeno y controlado. |